## Slide 1
사업 목표 | 사업 대상 | 사업 위치 | 사업 내용 | 사업 기간 | 사업경비(추정) | 사업예산 | 사업추진원칙
♦묘역의 일원화: 산재묘지 종중묘지 ♦묘지의 소형화: 재래 봉분묘 납골평장합장묘(평분묘) ♦묘역의 교육장화: 사당이전증축  선조기념∙기록관 겸용 *참고:남해군 시범묘원의 경우, 0.25평/기 (면적:90 x 90/와비40x30) | ♦분묘 기준 약 400여기 ♦소종별 분묘수 - 1종: 200여기 - 2종: 90여기 - 3종: 50여기 - 4종: 30여기 5종: 30여기 * 참고:공동선조 -낙향조 양자원자(14): 지곡에서 파묘 화장 이장(사당뒤) -수자종자(13),남자승자 (12): 지곡에서 파묘 화장 이장 -후자진자(11): 사농게 -흥자신자(10), 상자연자 (9): 공동선조묘역 공동선조라 함은 “知”字 기준으로 14-9대조 ( ) 선조대수 | ♦건너마을 선조묘역 -위치:건너마을(돗그림재/범영치:옛이름-감나무골 -소유자: 종중 -면적:위성사진판독상 약 500 평(47 m x 35 m) ♦소종별 묘역 할당면적:분묘수 비례) <확인이 필요한 사항> -묘지허가, 면적 추가확보 및 민원제기 -선점 비공동선조묘지 연고 -납골평장묘원 조성시 장사비용지원제도(서산시) | 1차 사업 ♦진입로확보 ♦묘역정지작업 ♦부분개장이장 -현장의 기존분묘 -사농게 분묘 -실전묘의 허묘화 -해당 소종분묘 ♦축대 및 조경 공사 2차 사업 ♦낙향조묘 포함 잔여분묘 개장 이장 ♦홈페이지 개설 :유대강화 및 사 업추진 활성화 유도 ♦사당 이전 증축 -납골당 겸용 -교육장 겸용: 선조기념∙기록관 | 1차 사업: 총 7일 ♦진입로 확보 및 묘역정지: 3~4일 ♦당묘역 분묘 개장: 1~2일 ♦축대 및 조경공 사: 1~2일 ♦준비된 소종별부분개장이장 2012년 윤3월 중 완료(양력: 2012.4.21-5.20) 2차 사업: 미정 , 추후논의 필요 -참고: 2014년 윤9월~2017년 윤5월 | 1차 사업 공동경비:1천만원 ♦진입로확보: 50만원/일 ♦묘역정지작업:150만원/3일 ♦공동선조 부분개장이장: 90만원/기x 5기 = 450만원 ♦축대및조경공사:150만원(잔디구입) ♦준비된 소정별 부분개장이장: 소종 경비로 충당 ♦기타 예비비:200만원 2차 사업 공동/소종경비 ♦공동경비: -홈페이지 구축 ≈ 3백만원 -사당 이전증축 ≈ 5억원 ♦소종경비: -잔여분묘개장이장 ≈ 4억원 (100만원/기 x 400기) <산출근거> ♦ 진입로 및 묘역정지작업: -포크레인:50만원/200평/일 ♦ 축대 및 조경공사 - 자체 인력 및 자재 투입 - 줄떼잔디: 3000원/평 - 견치석축: 15-20만원/m2 ♦ 개장이장: - 개화장운구:50만원/기 - 평장세트(석재):50만원/조 | ♦1차 사업 공동경비: 대종회 시재 충당 ♦2차 사업공동경비: 범소종기금 조성 ♦소종분묘개장이장 경비:각소종별 기금 조성 기금조성: 종원/분묘 수 비례분담 | ♦묘역의 일원집중화, 소형화 및 교육장화 ♦분묘의 통일성 (면적, 대상, 형태 등) ♦소종별 분묘수 비례 분담(면적 및 비용 등) ♦신속추진 -1차 사업: 2012년 윤3월 중 완료 ♦종손의사 존중 및 젊은 세대 의사 적극 반영
2011.11. 11, 청년회 모임에서 상기 기본 구상안에 대한 토의 후 수정된 사항 |  |  |  |  |  |  | 
종중묘원조성은 종손의 확고한 의사임을 피력 면적 1평/합묘 개장이장및 형태는 1평 이내에서 각 소종/종원의 자유의사존중 | 5 소종의 분묘수는 재확인 필요(不在 의견이 제기) 13,12대조묘 실전 여부는 재확인 필요 | 사당뒤 위치 검토 필요성 제기 묘역면적 추가 거론배제 선점 비공동선조묘는 1차 사업개장에 포함 진입로 및 인근민가의 민원제기 우려에 대한 사전 동의필요 지원제도 없음 |  사업위치 묘역중 현최상위묘는 현상 유지(종손의견)  상기외 기본구상안에 대한 수정없이 동의 | 개장일정: 각 소종 의사 및 일정에 따름 낙향조묘 개장이장 및 사당 이전 증축 :화곡지구 개발사업 일정과 연계 | 추진 의결후 세부내역 재작성 | 기본구상안에 대한 수정없이 동의 | 대상 분묘의 형태는 1평 이내에서 각 소종/종원의 자유의사에 맡김 논의과정중 의견 상충시 종손의사 존중
경주김씨 태자파 화곡(개화)종중 종중묘원 조성사업 기본구상(안) 요약
2011.11.11. 청년회_jik
참고웹사이트: http://edni.kr/bbs/~
“우리 세대가 끝나고 나면 다음 세대가 과연 벌초를 하고 조상의 묘를 돌볼까?”